Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 28/09/2017 | Módulo 2 | Darlan Murilo Nakamura de Araújo e Pietro Barcarollo Schiavinato |

Resumo do status

Nesta semana desenvolvemos os documentos “Plano de Gerenciamento de Escopo” e “Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos”. O gerente Darlan elaborou o documento “Plano de Gerenciamento de Escopo” e foi revisado pelo gerente Pietro e o gerente Pietro elaborou o documento “Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos” e foi revisado pelo gerente Darlan. Ao término, a equipe de SQA revisou os documentos.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Plano de Gerenciamento de Escopo | 100% | 28/09/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Casos de Uso Alto Nível | 0% | 03/10/2017 | Jean/Willyan |  |
| Casos de Uso Expandido | 0% | 03/10/2017 | Jean/Willyan |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Os documentos foram finalizados com sucesso e serão muito úteis para o andamento do projeto. Serão necessários para a validação dos demais documentos.