Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 20 de setembro de 2017 | Módulo do Pagamento Online por API PagSeguro via Cartão de Crédito | [Arthur Reis - Matheus Palmeira] |

Resumo do status

Iniciou-se a fase de Planejar e Elaborar do método que está sendo abordado (Larman). Aplicando-se conceitos sobre Engenharia de Requisitos. O primeiro passo dado foi a elicitação dos requisitos, em seguida realizou-se a análise dos mesmos e por fim elaboração do Documento de Requisitos. Dada a elaboração, encaminhou-se o documento de requisitos a Equipe de SQA que verificou e validou o documento. Sendo assim, o status do projeto é verificado como em andamento, obtendo a etapa de elaboração do documento de requisitos concluída.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Documento de Requisitos | 100% | 20/09/2017 | Felipe Tanji - Beatriz Gonçalves | Tarefa informada dia 13/09. |
| Termo de Abertura | 100% | 20/09/2017 | Arthur Reis  Matheus Palmeiras |  |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Casos de Uso | 0% | 03/10/2017 | Felipe Tanji - Beatriz Gonçalves | Tarefa não informada. |
| Casos de Uso Expandido | 0% | 10/10/2017 | Felipe Tanji-  Beatriz Gonçalves | Tarefa não informada |
| Diagrama de Caso de Uso | 0% | 17/10/2017 | Felipe Tanji-  Beatriz Gonçalves | Tarefa não informada |
| Modelo Conceitual | 0% | 20/10/2017 | Felipe Tanji-  Beatriz Gonçalves | Tarefa não informada |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| A Analista Beatriz encontrou algumas dificuldades na formulação dos requisitos do sistema. No entanto, o Analista Felipe Tanji amparou tal, de modo a explicar e desenvolver os requisitos juntos, encontrando um acordo entre si. | Beatriz Gonçalves | 20/09/2017 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Concluímos que essa etapa inicial de elaboração do Documento de Requisitos foi encerrada com sucesso e sem grandes dificuldades. A utilização do repositório BitBucket favoreceu o compartilhamento de documentos entre a equipe e a comunicação foi efetiva. O cliente João apresentou satisfação com os requisitos do sistema, dando liberdade para continuidade do projeto.