Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 17 de Outubro de 2017 | Módulo do Pagamento Online por Cartão | [Arthur Reis - Matheus Palmeira] |

Resumo do status

Nessa semana foi desenvolvido o Documento de Casos de Uso Alto Nível e Expandido, além do Diagrama de Caso de Uso. Estaremos dando início ao Modelo conceitual.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Gerenciamento do Escopo | 100% | 28/09/2017 | Matheus Palmeira |  |
| Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Arthur Reis |  |
| Documentos de Casos de Uso Alto nível | 100% | 10/10/2017 | Beatriz Gonçalves | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados. |
| Documentos de Casos de Uso Expandido | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Diagrama de Casos de Uso | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Modelo Conceitual | 0% | 19/10/17 | Beatriz/Felipe |  |
| Diagrama de Sequência | 0% | 23/10/17 | Beatriz/Felipe |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Andamento do projeto atrasou, porém a equipe vai se mobilizar para retomar o prazo, mesmo com as datas apertadas, objetivando manter a qualidade no desenvolvimento.