Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 28 de setembro de 2017 | Módulo do Pagamento Online por Cartão | [Arthur Reis - Matheus Palmeira] |

Resumo do status

Nessa semana foi desenvolvido o gerenciamento do escopo e gerenciamento de recursos humanos, o gerente Matheus Palmeira elaborou o gerenciamento de escopo, Arthur elaborou o gerenciamento de recursos humanos, ambos postados no github do projeto.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Gerenciamento do Escopo | 100% | 28/09/2017 | Matheus Palmeira |  |
| Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Arthur Reis |  |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Casos de Uso Alto Nível | 0% | 03/10/17 | Beatriz/Felipe |  |
| Casos de Uso Expandido | 0% | 03/10/17 | Beatriz/Felipe |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Andamento do projeto está regularizado, conforme planejamento.