Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 17/10/2017 | G2Event | Jean Yamada,Willyan Kin |

Resumo do status

Em andamento a construção dos seguintes documentos:caso de uso,diagrama de sequência ,diagrama de caso de uso e modelo conceitual.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Caso de uso  (Análise & Projeto) | 45 | 10/10/2017 | Darlan Nakamura Pietro Barcarollo |  |
| Diagrama de caso de uso  (Análise & Projeto) | 0 | 16/10/2017 | Darlan Nakamura Pietro Barcarollo |  |
| Revisão de diagrama d caso de uso  (SQA) | 0 | 13/10/2017 | Matheus Palmeira Arthur Reis |  |
| Revisão de caso de uso  (SQA) | 0 | 07/10/2017 | Matheus Palmeira Arthur Reis |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Diagrama de sequência  (Análise & Projeto) | 0 | 31/10/2017 | Darlan Nakamura Pietro Barcarollo |  |
| Revisão diagrama de sequência  (SQA) | 0 | 30/10/2017 | Matheus Palmeira Arthur Reis |  |
| Revisão modelo conceitual  (SQA) | 0 | 23/10/2017 | Matheus Palmeira Arthur Reis |  |
| Modelo conceitual  (Análise & Projeto) | 0 | 26/10/2017 | Darlan Nakamura Pietro Barcarollo |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Atraso de entrega dos documentos dos projetos relacionados ao projeto 4 | Geral | 17/10/2017 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações