|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Nº da Equipe** |
| 1.0 | 20/10/2017 | Jean Yamada | 24 |

**MEMORANDO DE PROJETO 4**

Memorando nº: 1

Assunto: Atraso nos Casos de Uso e Diagrama de Casos de Uso

Ouve atraso nos artefatos: Casos de Uso Alto Nível e Expandido e Diagrama de Casos de Uso devido ao não cumprimento das atividades de SQA dentro do prazo relacionado aos Projetos 1 e 2. De um modo geral, os documentos foram desenvolvidos pelos analistas/projetistas, porém, não ouve a revisão, análise das equipes de SQA.

Além disso, foram identificados erros nos Documentos de Requisitos de vários Projetos, sendo necessário a correção do mesmo e fazendo com que os casos de uso desenvolvidos até então, tenham que ser refeitos.

Por não ter os documentos finais, todo o cronograma foi atrasado, devido ao motivo de que os demais documentos dependerem do Documento de Requisitos e dos Casos de Uso.

Será feito um novo cronograma (versão 2.0) a partir de então, que será anexado junto com o memorando.

Todas as atividades foram impactadas, pois os dois documentos são essenciais para o desenvolvimento dos demais.

Para que resolvesse o problema, convoquei uma reunião para que fique claro que as equipes de SQA precisam desenvolver as atividades dentro do prazo, para não atrasarmos ainda mais o cronograma.