|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Nº da Equipe** |
| 1.0 | 20/10/2017 | Matheus Palmeira | 23 |

**MEMORANDO DE PROJETO 4**

**Memorando nº: 2**

**Assunto:** Atraso nos artefatos Diagrama de Caso de Uso e Modelo Conceitual.

Ouve atraso nos artefatos Diagrama de Caso de Uso e Modelo Conceitual como consequência dos atrasos anteriores já explicitados no memorando n° 1: Como houve o atraso dos artefatos Casos de Uso e Diagrama de Caso de Uso (informados no memorando n° 1), utilizou-se o tempo que seria para desenvolver o Modelo Conceitual para realizar as atividades de SQA em tais, especificadamente, nos Projetos 1 e 2.

O Diagrama de Caso de Uso foi desenvolvido pelos analistas, porém não foi analisado pela equipe de SQA, ocasionando mais o atraso. Já o Modelo Conceitual apresenta atraso mais grave pois ainda não foi desenvolvido pelas equipes de Analista. No entanto, conforme citado no memorando n° 1 realizou-se um novo cronograma, obtendo-se as datas para:

1. Diagrama de Caso de Uso até 27/10/2017
2. Modelo Conceitual até 02/11/2017

O impacto nas atividades, principalmente do projeto 4, foram maiores por causa da grande dependência do projeto em relação aos outros. Buscando não atrasar ainda mais o desenvolvimento do projeto, conversei individualmente com cada equipe, explicando da importância das datas e das entregas, para trabalharmos dentro dos prazos e buscarmos agilidade. Garanti que a reformulação do cronograma fosse verificada por todos do grupo.