|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Nº da Equipe** |
| 1.0 | 30/11/2017 | Darlan Nakamura | 22 |

**MEMORANDO GERAL**

**Memorando nº: 4**

**Assunto:** Atraso nos artefatos Diagrama de Sequência e Diagrama de Colaboração

Ouve atraso nos artefatos Diagrama de Sequência e Diagrama de Colaboração como consequência dos atrasos anteriores já explicitados no memorando anterior. O desenvolvimento dos artefatos foi comprometido devido a motivos acadêmicos (provas e entrega de trabalhos) e a Semana da Computação (SECOMPP), e tenta-se retomar o desenvolvimento em todos os grupos.

O Diagrama de Sequência foi desenvolvido, porém falta análise do SQA para entregar a versão final. Quanto ao Diagrama de Colaboração, nem todos os grupos realizaram, porém foi cobrado o desenvolvimento do mesmo.

1. Diagrama de Sequência até 01/11/2017
2. Diagrama de Colaboração até 05/11/2017

O impacto nas atividades, principalmente do projeto 4, foram maiores por causa da grande dependência do projeto em relação aos outros. Buscando não atrasar ainda mais o desenvolvimento do projeto, conversou-se individualmente com cada equipe, explicando da importância das datas e das entregas, para trabalharmos dentro dos prazos e buscarmos agilidade. Garanti que a reformulação do cronograma fosse verificada por todos do grupo.