Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 26 de Outubro de 2017 | Módulo do Pagamento Online por Cartão | [Arthur Reis - Matheus Palmeira] |

Resumo do status

Ocorreram alguns imprevistos relacionado as atividades determinadas no último relatório de status. Houve o atraso da entrega do Diagrama de Caso de Uso e consequentemente do Modelo Conceitual. No entanto, atualizamos o cronograma do projeto, de modo que o diagrama de caso de uso já foi entregue e o modelo conceitual está atualmente em desenvolvimento.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Gerenciamento do Escopo | 100% | 28/09/2017 | Matheus Palmeira |  |
| Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Arthur Reis |  |
| Documentos de Casos de Uso Alto nível | 100% | 10/10/2017 | Beatriz Gonçalves | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados. |
| Documentos de Casos de Uso Expandido | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Diagrama de Casos de Uso | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Modelo Conceitual | 30% | 31/10/2017 | Beatriz Gonçalves | Em desenvolvimento, por causa dos atrasos anteriores. |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Modelo Conceitual | 30% | 31/10/17 | Beatriz/Felipe | Alteração da Data de Entrega do documento |
| Diagrama de Sequência | 0% | 09/11/17 | Beatriz/Felipe | Alteração na data de entrega do documento |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Mais uma vez as entregas foram atrasadas, no entanto a equipe está começando a compreender a importância do sincronismo no desenvolvimento. Realizamos as comunicações e cobranças necessárias para que o andamento não atrase mais.