Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 27 de Novembro de 2017 | Módulo do Pagamento Online por Cartão | [Arthur Reis - Matheus Palmeira] |

Resumo do status

Conforme último relatório de status, as correções do Plano de Gerenciamento de Escopo e Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos foram realizadas. Os documentos já foram commitados e estão disponíveis para o cliente.

Não houve nenhum desenvolvimento do Diagrama de Sequência do projeto, por parte dos analistas até o momento. A gerência se encarregará por elaborar como afirmado no último relatório de status.   
  
O próximo passo é o Diagrama de Colaboração, após a consolidação do Diagrama de Sequência. A comunicação tem sido feita, além das cobranças porém não estamos sendo atendidos pela equipe de analistas. O grupo como um todo está tendo dificuldades com a elaboração por causa destes travamentos.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Gerenciamento do Escopo | 100% | 28/09/2017 | Matheus Palmeira |  |
| Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Arthur Reis |  |
| Documentos de Casos de Uso Alto nível | 100% | 10/10/2017 | Beatriz Gonçalves | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados. |
| Documentos de Casos de Uso Expandido | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Diagrama de Casos de Uso | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Modelo Conceitual | 100% | 17/11/2017 | Beatriz Gonçalves | Finalizado. |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Modelo Conceitual | 100% | 31/10/17 | Beatriz/Felipe | Alteração da Data de Entrega do documento |
| Diagrama de Sequência | 0% | 09/11/17 | Beatriz/Felipe | Alteração na data de entrega do documento |
| Diagrama de Colaboração | 0% | 27/11/2017 | Beatriz/Felipe | Em atraso |
| Revisão e correção do P.G de Escopo | 100% | 27/11/2017 | Matheus/Arthur | Finalizado. |
| Revisão e correção do P.G de Recursos Humanos | 100% | 27/11/2017 | Matheus/Arthur | Finalizado. |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Não cumprimento de tarefas | Beatriz Gonçalves | 31/10/2017 |
| Não cumprimento de tarefas | Felipe Tanji | 31/10/2017 |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Recomenda-se a revisão de participação da Equipe de Analistas/Projetistas Beatriz e Felipe, que não estão demonstrando desempenho no processo. A gerência mais uma vez trabalhou para que os atrasos fossem cumpridos (correção dos planos de gerenciamento).