**RELATÓRIO DE PROBLEMAS (SQA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 18/09/2017 | Darlan Nakamura |  |
| 2.0 | 19/09/2017 | Darlan Nakamura | EAP Corrigida e Finalizada |

**COD:** 3

**Sumário:** Problemas encontrados na EAP do projeto 3

**Criado em:** 18/09/2017 às 10h por Felipe Tanji

**Última modificação:** 18/09/2017 às 10h por Felipe Tanji

**Fechamento:** 19/09/2017

**Entrega:** EAP

**Tipo do problema:** Tarefa

**Prioridade:** Média

**Versão da entrega:** 1.0

**Versão alvo:** 2.0

**Dias de trabalho:** 1

**Versão corrigida:**

**Status:** Finalizado

**Atribuído a:** Felipe Tanji

**Descrição:**

*[Descrição por: Darlan Nakamura – SQA – 18/09/2017 às 13:00]*

**EAP**

**Problema 1.1: Topicos repetidos**

*Descrição do problema:* Referente ao tópico de “Documentos de Requisitos” encontrados no tópico “2 Planejar e Elaborar” os tópico esta duplicado, contendo duas vezes as tarefas relacionadas ao documento.

Descrição esperada:

2.1 – Documentos de Requisitos.

2.1.1 – Identificar Requisitos.

2.1.2 – Elaborar documento de Requisitos.

2.1.3 – Revisar Documento de Requisitos.

2.1.4 – Baseline

Sendo citados apenas uma vez

Descrição recebida:

2.1 – Documentos de Requisitos.

2.1.1 – Identificar Requisitos.

2.1.2 – Elaborar documento de Requisitos.

2.1.3 – Revisar Documento de Requisitos.

2.1.4 – Baseline

2.2 – Documentos de Requisitos.

2.2.1 – Identificar Requisitos.

2.2.2 – Elaborar documento de Requisitos.

2.2.3 – Revisar Documento de Requisitos.

2.2.4 – Baseline

*[Descrição por: Felipe Tanji - 19/09/2017 às 11:00]*

Correções foram aceitas e devem estar presentes na próxima versão.

*[Descrição por: Darlan Nakamura – SQA – 19/09/2017 às 16:00]*

Foi analisado o documento e foi constatado as correções. EAP consideirada Final.