Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 16/11/2017 | G2Event | Jean Yamada,Willyan Kin |

Resumo do status

Modelo conceitual concluído,diagrama de sequência em desenvolvimento.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Modelo conceitual | 100 | 16/11/2017 | Darlan Nakamura Pietro Barcarollo | Atraso na entrega de documentos,  comprometeu a data prevista de entrega do modelo conceitual. |
| Diagrama de sequência | 50 |  | Darlan Nakamura Pietro Barcarollo |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
|  |  |  |  |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Atraso de entrega dos documentos dos projetos relacionados ao projeto 4 | Geral | 16/11/2017 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações